# CSE702013 – ĐỒ ÁN CƠ SỞ

## ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

TÊN DỰ ÁN: Xây dựng ứng dụng web xử lý đa phương tiện trực tuyến tích hợp trí tuệ nhân tạo

NHÓM SINH VIÊN: SV 1 – 23010111, SV 2 – 23010570

THỜI GIAN THỰC HIỆN: 27/8/2025 – 30/10/2026

### PHẠM VI CÔNG VIỆC:

Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu và phân tích yêu cầu hệ thống
- Khảo sát nhu cầu thực tế của người dùng về các tiện ích xử lý đa phương tiện trực tuyến (tải video/âm thanh từ liên kết, chuyển đổi tài liệu sang PDF, bóc tách phụ đề từ âm thanh và tách nền hình ảnh); phân tích và xác định các yêu cầu chức năng, phi chức năng cho hệ thống.

Nhiệm vụ 2. Thiết kế hệ thống
- Thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể (Frontend, Backend); thiết kế luồng dữ liệu và giao diện người dùng (UI/UX) trực quan; tìm hiểu và lựa chọn các công nghệ, công cụ lập trình cùng các mô hình AI phù hợp.

Nhiệm vụ 3. Phát triển ứng dụng
- Xây dựng giao diện web thân thiện với người dùng; lập trình máy chủ xử lý các tác vụ tải/chuyển đổi tệp tin và tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo; đóng gói và cấu hình triển khai ứng dụng bằng Docker.

Nhiệm vụ 4. Kiểm thử và hoàn thiện giao diện
- Kiểm thử toàn diện các chức năng của hệ thống với nhiều định dạng tệp khác nhau; đánh giá tốc độ xử lý, khả năng chịu tải và tính ổn định; tối ưu hóa và hoàn thiện giao diện trên các thiết bị.

Nhiệm vụ 5. Đánh giá và đề xuất hướng phát triển
- Đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra; tổng kết các ưu, nhược điểm của ứng dụng và đề xuất hướng nâng cấp, mở rộng tính năng trong tương lai.

KẾT QUẢ DỰ ÁN: Các kết quả dự án dự kiến sẽ có bao gồm:

- Ứng dụng web hoàn chỉnh hỗ trợ các tính năng xử lý tệp đa phương tiện và tích hợp AI.

- Bộ mã nguồn chương trình cùng các tệp cấu hình triển khai hệ thống.

- Báo cáo thuyết minh tổng kết đồ án cơ sở.

Hà Nội, Ngày 4 tháng 9 năm 2026

| ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN (Ký và ghi rõ họ tên) | XÁC NHẬN CỦA GVHD (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |